南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招 标 文 件

（招标编号：GDJYLCG-2019022）

招 标 人：佛山市南海有为百越文化有限公司

招标代理：广东金晔利招投标咨询有限公司

中国·佛山           二○二○年六月

目   录

第一章	招标公告	4

第二章   采购项目要求	8

一、项目需求	9

二、商务要求	12

第三章  投标人须知	14

说明	15

1.	项目性质	15

2.	招标人	15

3.	采购代理机构	15

4.	合格的投标人	15

5.	合格的货物和相关服务	15

6.	投标费用	15

招标文件	15

7.	招标文件构成	16

8.	招标文件的澄清	16

9.	招标文件的修改	16

文件的编制	16

10.	投标的语言	16

11.	投标文件构成	16

12.	投标文件格式	17

13.	投标报价和货币	17

14.	投标人资格的证明文件	17

15.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件	18

16.	投标保证金	18

17.	投标有效期	19

18.	投标文件的式样和签署	19

投标文件的递交	19

19.	投标文件的密封和标记	19

20.	投标截止期	20

21.	迟交的投标文件	20

22.	投标文件的修改与撤回	20

23.	评标委员会	20

开标与评标	20

24.	开标	20

25.	投标文件的澄清	21

26.	投标文件的初审	21

27.	评标	22

28.	保密及其它注意事项	25

29.	评标结果公示	26

30.	授标时更改采购货物数量的权力	26

31.	中标通知书	26

32.	签订合同	26

33.	中标服务费	26

34.	接受和拒绝任何或所有投标的权力	27

35.	出现重新采购的排斥情形	27

第四章  合同格式	28

第五章  投标文件格式	36

第一部分     自查表	37

1.1、资格性/符合性自查自评表	38

1.2、评审项目投标资料表	40

第二部分   资格证明文件	41

2.1、投标函	42

2.2、法定代表人/负责人资格证明书	44

2.3、法定代表人/负责人授权书	45

2.4、关于资格声明函	46

附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书	47

附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函	48

附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书	50

2.5、经营状况一览表	51

2.6保证金声明函	52

第三部分  商务技术文件	53

3.1、投标一览表	54

3.2、投标分项报价表	55

3.3、项目服务要求条款响应表	56

3.4、同类项目业绩一览表	57

3.5、服务实施方案	58

第四部分 其他文件说明	60

4.1、其他文件说明	61

5、投标文件封面和密封袋封面	62

# 招标公告

广东金晔利招投标咨询有限公司

招标公告

广东金晔利招投标咨询有限公司受佛山市南海有为百越文化有限公司的委托，对南海文化中心项目同步预防审计服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：GDJYLCG-2019022

二、采购项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

三、采购项目预算金额：人民币2,119,680.00元

四、采购数量：详见招标文件

五、采购项目内容及需求：具体内容详见招标文件。

六、投标人资格要求：

1.  投标人须是中国大陆境内的独立法人，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉。

2.  投标人须提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

2.1.财务状况报告可提供以下几种形式之一：

1）经会计师事务所审计的2019年度财务报告，如投标人为2020年1月后成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；

2）基本开户银行出具的资信证明；

3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2.2.投标人应依法缴纳税收，须提供扣除提交投标文件截止之日当月往前顺推6个月以内任1个月的纳税证明，依法免税的投标人须提供相应免税证明文件，新成立的投标人按实际的纳税情况递交相关证明。

2.3.投标人应依法缴纳社会保障资金，须提供扣除提交投标文件截止之日当月往前顺推6个月以内任1个月的缴纳社会保障资金的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应免缴证明文件，新成立的投标人按实际的缴纳情况递交相关证明。

3.  投标人须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.  投标人参加本次采购活动前三年内（自提交投标文件截止之日起往前推三年）在经营活动中没有重大违法记录。

5. 投标人须具有有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。

6.本项目不接受联合体参与。

7.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

七、采购文件的获取：采购文件详见附件采购文件下载。

八、投标时间：自2020年07月24日09时00分至2020年07月24日09时30分止。

九、提交投标文件地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

十、开标时间：2020年07月24日09时30分。

十一、开标地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

十二、投标保证金递交时间、其支付方式及保证金金额：投标人须于公告之日起至2020年07月21日下午17:00时前，将采购项目保证金由投标人名下的银行账户（采用银行柜台、网上银行转账两种方式之一的方式）缴纳到以下指定账户，以银行到账为准。保证金金额为￥42393.00元（大写：人民币 肆万贰仟叁佰玖拾叁整）

（特别说明：本项目无须报名，已经缴纳保证金的投标人须在规定时间内提交投标文件，《企业采购保证金退付委托书》和营业执照复印件（需盖单位公章）须另外单独提交，其为投标人办理投标保证金退付的必须资料，由佛山市南海公有资产流转服务有限公司按照相关文件要求规定办理退款。）

（1）通过银行柜台转账时，必须在银行进账单或汇款凭证中准确填写收款人和交款人名称、账户，以及缴纳金额、交纳人证件号码信息；银行进账单或汇款凭证的备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（2）通过网上银行转账时，必须在网上银行支付界面准确填写收款人和交款人名称、账户、缴纳金额，备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（3）本项目名称简称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

收款（人）单位名称：佛山市南海公有资产流转服务有限公司

账号：44504001040012386

开户行：中国农业银行佛山南海桂城支行

十三、本公告期限（5个工作日）自2020年07月03日至2020年07月09日止。

十四、采购过程如出现异常情况，佛山市南海公有资产流转服务有限公司有权暂停或者中止该采购项目。

十五、联系事项：

（一）采购人：佛山市南海有为百越文化有限公司

地  址：佛山市南海区

联系人：谭先生     联系电话：13927795622

（二）采购代理机构：广东金晔利招投标咨询有限公司

地  址：佛山市禅城区港口路佛山高新区城南科技园2座502室

联系人：梁先生           联系电话：0757-83966559

传真：0757-83966559     邮编：528000

（三）采购项目联系人（采购人）：谭先生 联系电话：13927795622

采购项目联系人（代理机构）：梁先生    联系电话：0757-83966559

广东金晔利招投标咨询有限公司

2020年07月03日

# 第二章   采购项目要求

## 一、项目需求

（一）项目概况

本项目为同步预防审计服务，服务对象为南海文化中心，南海文化中心项目规划总用地56017.60平方米、东侧道路用地面积7859.03平方米，总建筑面积169783.76平方米（不含东侧道路）建设包括科技活动展馆、图书馆、美术展馆、城市综合展馆、文化综合类建筑、青少年活动建筑、老年人活动中心和管理服务区等。设置两层地下室，地下室总面积为74438.34平方米。

- 审计目标

1.监督项目的财政资金支付的合法性、项目信息的真实性。

2.审计项目实施过程中的各项工作的合法性。

3.监督建设单位内部工程管理制度的建立和执行。

4.发挥廉洁预警作用，降低工程建设过程中风险损失。

5.对项目进行绩效评价，确保工程项目的经济性、效率性和效果性。

（三）主要职能

1.编写项目的审计实施方案、审计文书和审计信息。

2.对项目建设全过程进行监督与评价。

3.组织实施审计工作，并提出审计意见。

4.对审计发现问题提出意见及整改建议。

5.提供审计方面的咨询服务意见。

（四）工作内容

根据同步预防指引的各个环节的清单及本审计实施方案的内容对项目进行审计（具体项目审计实施方案由审计单位制定），主要审计内容如下：

1.内部管理审计：

建设单位有关工程管理制度的订立及执行情况以及各参建单位工程管理情况，并提出合理的意见及建议。

2.对项目前期审计：

从项目立项、勘察设计、招投标阶段，相关建设项目审批文件是否齐全，招投标程序及结果是否合法有效、勘察设计工作程序是否合理;合同的签订是否严格执行相关规定,招标文件与合同的约定是否有冲突等。

3.施工期间审计：

（1）对合同的履行情况进行审计。

（2）对进度价款支付进行审计。包括：资金拨付审核程序是否合法合规，大额资金支付是否严格按相关制度执行。

（3）对质量控制进行审计。包括：质量管理相关制度是否完善，质量检查是否按规定开展等；施工资料与施工进度是否同步；施工方提供材料质量、设备质量要求是否符合合同约定、检验报告是否真实；工程验收内容和程序是否与合同约定一致，工程验收结果是否达到合同约定标准等。

（4）对工程变更签证情况进行审计，参考《佛山市南海区建设工程变更管理办法》及南海区国资系统建设工程变更管理的相关法规、规定要求，核查变更资料是否符合相关要求，变更签证的报批手续是否合法、合规。

对隐蔽工程验收情况进行审计，核查隐蔽工程验收资料是否符合相关要求，隐蔽工程验收手续是否合法、合规。

（5）对成本控制、环境保护工作、工期的执行、工程竣（交）工、工程结算等环节进行审计。

（6）对工程项目设计单位进行审计监督。包括：勘察设计文件是否经过专家评审，设计文件中是否对特定供货单位设置的规格、技术条件等“排他性”条款，勘察设计费支付是否符合合同约定等。

（7）对工程项目施工单位进行审计监督。包括：施工单位主体资格是否合法，有无违法分包、转包工程的现象，有无偷工减料、高估冒领、虚报冒领工程款等。

（8）对工程项目监理单位进行审计监督。包括：单位主体资格是否合法、是否按照合同约定履行工程咨询服务、施工质量监督、相关工程资料是否按规范同步完成等的工作。

4.服务工作要求

（1）制订项目审计工作的实施方案。

（2）审计人员在审计过程中对审计事项既要充分取证，更要注意保密，有关事项或疑难问题应及时向招标人反映,并协助招标人做好项目的同步预防工作。

（3）遵守审计工作纪律和审计职业道德，遵循国家审计准则等有关规定，并对其审计结果负责。

（4）提供24小时全天候热线咨询服务及免费支持，对招标人的紧急服务通知或需派人员到达现场提供支持服务的，需在接报后无条件服从到达项目现场。

（5）对招标人的服务通知(包括接件及领资料)，中标人须在接报后1小时内响应，接件后3天内将主审人员情况报招标人(可采取传真、电子邮件等方式)；并保证当招标人有需要时，在1天内将所有资料按招标人要求完成签名及加盖相应印章后交回招标人。所有按招标人要求需要加盖公章的必须加盖投标人的公章。

（6）中标人须按投标文件中所提交的人员名单安排人员提供咨询服务，如因故需要更换个别人员的，所更换的人员必须具有同等或更高的资历，中标人应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。招标人可以与中标人协商，建议其更换认为不称职的人员，中标人应及时采纳招标人的建议予以更换，并在招标人发出建议书后七天内给予更换书面回复。

5.审计周期要求

- （1）自项目服务合同签订之日起至项目竣工联合验收及结算完成并出具完整的审计报告为止。本项目审计进度与工程进度同步。

（2）服务合同签订后的30个工作日内，根据审计内容及项目的推进情况，完成内部管理审计和项目前期审计工作，并出具审查分析报告。

（3）之后每季度为一期，中标人原则上每月集中审计一次，并在每期结束后20个工作日内对上一期的审计工作出具审查分析报告。

（4）项目竣（交）工验收并结算后30个工作日内对项目建设的全过程进行审计，并出具审计报告。

（五）审计成果提交

中标人须出具各工程项目建设期间（项目前期、施工期、竣工验收期）各阶段审计分析报告（一式三份），和项目竣（交）工验收并结算后30个工作日内出具项目同步预防审计报告。（一式五份）。

## 二、商务要求

注：以下采购项目商务要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。

- 报价要求

1.项目总招标控制价为人民币2,119,680.00元。

2.报价中必须包含项目审计服务的一切费用，包括：前期准备、所有工作人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯、常驻现场的费用等）、调研、全额含税发票及合同实施过程中的可预见及不可预见费用等。

二、服务期限要求

自项目服务合同签订之日起至项目竣工联合验收及结算完成并出具完整的审计报告为止。

三、付款方式

由招标人按下列程序付款：

1.中标人提交项目前期阶段审核分析报告后10个日历天内，招标人向中标人支付合同金额的15%；

2.自合同签订之日起每6个月，招标人每半年向中标人支付合同金额的10%，支付至合同金额的95%时停止支付；

3. 项目结算完成且中标人向招标人提交项目同步预防审计报告后10个日历天内，招标人向中标人支付合同金额的5%；

4.中标人凭以下有效文件与招标人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）中标通知书。

四、考核及违约处罚:

1.中标人须按投标文件中所提交的人员名单安排人员提供咨询服务，如因故需要更换个别人员的，所更换的人员必须具有同等或更高的资历，中标人应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。招标人可以与中标人协商，建议其更换认为不称职的人员，中标人应及时采纳招标人的建议予以更换，并在招标人发出建议书后七天内给予更换书面回复。如中标人未经招标人同意擅自更换人员或无正当理由拒绝接受招标人建议更换不称职人员的，则招标人有权对中标人收取10000元/人·次的违约金，如发生以上情况3次的，则招标人还有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

2.中标人应遵照招标文件的要求和自身的服务承诺，按服务合同要求开展审计工作，并接受招标人对其考核。对违反合同约定的，招标人有权对其进行处罚（具体处罚详见招标文件和委托协议书）。

3.对中标人不按合同完成委托业务、审核中出现严重错误或发生与委托业务相抵触的行为，除中标人与委托项目有利害关系需回避外对在合同期内拒绝接受分配任务的中标人，招标人有权终止该中标人的资格，追究其相关的法律和经济责任。

4.实行廉政建设一票否决制。委托服务期间，招标人若发现中标人或中标人审计人员有弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊等违规违纪现象，或与被审计单位串通，违反诚实信用和投标承诺等，以谋取非法利益或损害政府利益的，一经查实，招标人立即终止该中标人资格及解除违约中标人的服务合同关系，不予支付所涉及审计项目的审计服务费（委托费用），并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

5.对拒绝接受招标人监督检查和管理的中标人，招标人有权中止其与招标人合作的资格，而且不予支付所涉及审计项目或正在实施审计项目的审计服务费（委托费用）。

6.中标人必须独立完成招标人委托的审计任务，不得将审计业务转让给第三方实施。招标人若发现中标人将招标人委托的审计业务转让给第三方实施的，一经证实，招标人有权解除所涉及审计项目的委托，而且不予支付所涉及审计项目的审计服务费（委托费用），并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究相应的经济和法律责任。

7.因中标人原因导致项目审计结论不实，引起诉讼和纠纷的，该中标人除承担相关责任外，招标人还将根据情节的严重程度对此中标人作出通报批评、扣减审计费用、停止委托新的审计任务和解除委托合同等处罚。

8.招标人若发现中标人的资质被降级或吊销的，招标人有权终止中标人资格，停止正在实施审计的委托项目，解除其委托审计合同且审计服务费（委托费用）不予支付，并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

9.对中标人出现的其他严重违法违规行为，招标人有权终止该中标人的审计活动，终止中标人资格，解除合同，其审计服务费（委托费用）不予支付，并追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。

# 第三章  投标人须知

## 说明

### 项目性质

#### 1.1本项目非政府采购项目。

### 招标人

#### 2.1招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“佛山市南海有为百越文化有限公司”，简称招标人或用户（业主）或招标人。

招标人名称：佛山市南海有为百越文化有限公司

地    址：佛山市南海区

电  话：13728585944

联系人：谭先生

### 采购代理机构

#### 3.1采购代理机构是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的采购代理机构特指“广东金晔利招投标咨询有限公司”，简称采购代理机构。

地    址： 佛山市禅城区港口路佛山高新区城南科技园2座502室

电    话： 0757-88822866

传    真： 0757-88822866

联 系 人：梁先生

### 合格的投标人

#### 4.1除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目相关货物和服务，符合并承认和履行本招标文件中的各项规定者为合格的投标人。

#### 4.2投标人参照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

#### 4.3只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和采购代理机构的供货人才能参加投标。

### 合格的货物和相关服务

#### 5.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参照《中华人民共和国招标投标法》的相关规定均应是本国货物，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

#### 5.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 投标费用

#### 6.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

### 招标文件构成

#### 7.1要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章、招标公告

第二章、服务需求

第三章、投标人须知

第四章、合同格式

第五章、附件

#### 7.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

#### 8.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知广东金晔利招投标咨询有限公司。广东金晔利招投标咨询有限公司将组织招标人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，广东金晔利招投标咨询有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

#### 8.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，广东金晔利招投标咨询有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 招标文件的修改

#### 9.1投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

#### 9.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法定代表人/负责人授权人签字给予确认，并将该文件传真回广东金晔利招投标咨询有限公司（传真电话：0757-88822866）。该确认答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

## 文件的编制

### 投标的语言

#### 10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

### 投标文件构成

#### 11.1投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝。

第一部分     自查表

1.1、资格性/符合性自查自评表

1.2、评审项目投标资料表

第二部分   资格证明文件

2.1、投标函；

2.2、法定代表人/负责人资格证明书；

2.3、法定代表人/负责人授权书；

2.4、关于资格声明函；

2.5、经营状况一览表；

2.6、保证金声明函

第三部分  商务技术文件

3.1、投标一览表；

3.2、投标分项价格表；

3.3、项目服务要求条款响应表；

3.4、同类项目业绩一览表

3.5、服务实施方案；

3.6、响应招标文件要求的其他证明材料；

3.7、承诺函(格式自拟)

第四部分 其他文件说明

4.1、其他文件说明

5、投标文件封面和密封袋封面

11.2 投标人应将“投标文件”按上述要求及顺序装订成册，并编写目录及页码。

### 投标文件格式

#### 12.1投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标一览表”等附件。

#### 12.2投标人不得将同一包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

### 投标报价和货币

#### 13.1投标人应按招标文件要求进行报价，并按设备清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算设备数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

#### 13.2投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减清单项目子项及清单工程量数量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

#### 13.3有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

#### 13.4投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

### 投标人资格的证明文件

#### 14.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

#### 14.2本项目不接受联合体投标。

#### 14.3投标人应符合招标文件第一章中规定的资格标准。

### 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

#### 15.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

#### 15.2证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

15.2.1对照招标文件服务要求，逐条说明所提供的服务已对招标人的服务要求做出了实质性的响应，或申明与服务条文的偏差和例外。

#### 15.3投标人在阐述上述第15.2.1时需实质上满足或优于招标文件的要求，投标人须提供证明材料。

#### 15.4评标委员会对投标人所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

#### 15.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、招标人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

#### 15.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

### 投标保证金

16.1投标人应在2020年07月21日17时00分前提交42393.00元人民币的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金是为了保护招标机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

①银行转帐；

②银行汇款；

以上形式的保证金须在2020年07月21日17时00分前到帐或缴交，投标人需在递交投标文件时提交《保证金声明函》。

投标保证金请按以下帐号提供：

收款（人）单位名称：佛山市南海公有资产流转服务有限公司

账号：44504001040012386

开户行：中国农业银行佛山南海桂城支行

款项来源：GDJYLCG-2019022

16.4凡没有按照本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第31.1条规定的中标通知书发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。投标人需在投标文件及投标一览表密封袋中同时提交《保证金声明函》。

#### 16.6中标人的投标保证金，在中标人按本须知第32条规定签订合同后予以退还。

#### 16.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据本项须知第32条规定签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据本项须知第33条规定交纳中标服务费。

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

### 投标有效期

#### 17.1根据本须知第20条规定，投标应在本招标文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

#### 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

#### 18.1投标人应准备投标文件正本一份和（肆份）副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标文件封面见附件格式。

#### 18.2投标文件的正本需打印 ，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

#### 18.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

18.4投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，或每页加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

#### 19.1投标人应将投标文件正本和所有的副本装在密封袋中密封，且在投标文件封面上标明“正本”“副本”字样。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见附件）。

#### 19.2密封袋上均应：

- 清楚标明递交至：广东金晔利招投标咨询有限公司

- 注明招标编号、项目名称和“2020年07月24日9时30分之前不得启封”的字样。

#### 19.3密封袋上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

#### 19.4如果密封袋未按本须知策19.2条要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19.5投标人投标时除递交纸质投标文件外，还需同时递交一份电子版投标文件，递交形式采用光盘或U盘，并与纸质投标文件一起密封在投标文件密封袋内，递交后不退回。

### 投标截止期

#### 20.1采购代理机构在本须知第19.2条规定的地址收到投标的时间不迟于本招标文件中规定的截止日期和时间。

#### 20.2采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 20.3采购代理机构于开标截止时间前（30）分钟开始接收投标文件。

### 迟交的投标文件

#### 21.1采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改与撤回

#### 22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第20条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

#### 22.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和递交。

#### 22.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

#### 22.4从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

### 评标委员会

#### 23.1依法组成评标委员会，评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

## 开标与评标

### 开标

#### 24.1招标人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加投标的代表是法定代表人/负责人的须当场出示（手持）《法定代表人/负责人证明书》、本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须当场出示《法定代表人/负责人授权书》、《法定代表人/负责人证明书》、本人身份证明原件，未按上述要求出示有效证明的，否则招标人有权拒绝其投标。

#### 24.2开标前，由投标人代表或监督机构代表检查投标文件的密封情况，采购代理机构当场宣布密封结果，投标人代表须签署投标文件密封确认表。

#### 24.3开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标文件的其他主要内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

#### 24.4在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

#### 24.5采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

### 投标文件的澄清

#### 25.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 投标文件的初审

#### 26.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

#### 26.2资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

#### 26.3符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

#### 26.4评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

#### 26.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

#### 26.6评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

#### 26.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交有效投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

- 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

- 无投标报价表或分项报价表的（如果有要求）；

- 投标报价有严重缺漏项目的；

- 投标有效期不足的；

- 投标报价高于采购预算价的；

- 投标文件对招标文件的实质性技术与商务条款（含标注★号条款）产生偏离的；

11）对招标文件的实质性要求未作出响应的；

12）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

13）招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

26.8　有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.9废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

1) 符合专业资格条件者或对公开招标文件作实质响应的有效投标人不足三家；

2)投标人的报价均超过了采购预算控制范围且招标人不能接受；

3) 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

4)  因重大变故，接招标人通知本项目采购活动须即终止或取消。

符合第1-3  条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

### 评标

#### 27.1采用综合评分法进行评审

##### 定标原则

        - 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评议三部分。通过评审，评出综合评议排名第一的投标供应商为第一中标候选人。

        - 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

        - 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

##### 评标办法

- 对每个投标人进行资格性检查。

- 对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。

- 对通过资格性检查和符合性检查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务和技术两个部分，评比因素见下表：

综合评审指标表

| 评审 内容 | 权重值 100% |  | 评分 因素 | 评审子项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 45% | 对项目的理解、熟悉程度及针对本项目制定的重难点方案 |  | 根据各投标人编写的项目理解、熟悉程度及针对本项目制定的重难点方案情况进行综合对比评审： 优：投标人对本项目片区现状的熟悉、理解程度：非常熟悉、了解程度深，工作重点和难点分析准确、解决方案合理可行，得12分； 良：投标人对本项目片区现状的熟悉、理解程度：较熟悉了解，工作重点和难点分析较准确、解决方案较合理可行，得8分； 中：投标人对本项目片区现状的熟悉、理解程度：基本了解，工作重点和难点分析、解决方案一般，得4分； 差：投标人对本项目片区现状的熟悉、理解程度：基本了解但有模糊点，工作重点和难点分析、解决方案较差，得1分； 不提供方案不得分。 | 12 |
|  |  | 服务方案 |  | 根据投标人提供的理解和熟悉行业方面的政策、法规、知识和现行做法，对接受委托的工作提出解决方案，并能对该项目管理方面提出切实可行的建议和意见进行评价： 优：方案编制内容详细清晰合理、可操作性强，人员投入数量能很好的满足项目服务要求的，得11分； 良：方案编制内容较合理，人员投入数量基本满足项目服务要求的，得8分； 中：方案编制一般，具体工作内容模糊，人员投入数量基本满足项目服务要求，得4分； 差：有方案，但描述简单，工作安排不严谨，人员投入数量不能满足项目服务要求，得1分； 不提供方案不得分。 | 11 |
|  |  | 投标人规章制度 |  | 根据投标人提供企业内部管理制度健全和完善情况，并能在工作中切实执行进行评价： 优：投标人提供企业内部管理制度健全和完善情况合理、可执行性强的，得11分； 良：投标人提供企业内部管理制度健全和完善情况较合理、可执行性较强的，得8分； 中：投标人提供企业内部管理制度健全和完善情况一般的、可执行性一般的，得4分； 差：投标人提供企业内部管理制度健全和完善情况较差、可执行性较差的，得1分； 不提供方案不得分。 | 11 |
|  |  | 服务质量保证 措施 |  | 投标人提供的服务质量保证措施完整性、可行性进行评价： 优：投标人提供的服务质量保证措施完整性、可行性详细、有效的，得11分； 良：投标人提供的服务质量保证措施完整性、可行性较详细、较有效的，得8分； 中：投标人提供的服务质量保证措施完整性、可行性一般的，得4分； 差：投标人提供的服务质量保证措施完整性、可行性较差的，得1分； 不提供方案不得分。 | 11 |
| 商务部分 | 45% | 同类项目业绩 |  | 投标人独立承担的同类项目业绩（建设项目同步预防审计或全过程跟踪审计）： - 单项建设工程造价金额＜100000万元，每个项目得0.5分； - 100000万元≤单项建设工程造价金额＜200000 万元，每个项目得1分； - 单项建设工程造价金额≧200000 万元，每个项目得2分； 本项最高得25分 注：提供项目的业务约定书或合同的复印件并加盖投标人公章。如一份合同包含多个建设工程的，按逐个建设工程分别计分。 | 25 |
|  |  | 拟派本项目实施人员素质 |  | 1.拟派项目实施人员具有注册会计师资格,每人得3分， 最高得9分。 注：需提供上述人员的相关证件复印件及2019年9月-2020年2月出具的社保证明等材料加盖投标人公章。 2.拟派项目实施人员具有注册造价工程师资格证书，每人得3 分，满分6分。 注：须提供人员相关证书复印件并加盖投标人公章，如非投标人单位在职人员可提供聘任合同，聘任期不得少于本项目服务期要求。 | 15 |
|  |  | 服务便利性 |  | 根据投标人提供的服务便利性方案进行评价： 优：投标人服务便利性最强，技术支持响应时间在2小时内（含2小时）的，得5分。 2.投标人服务便利性一般，技术支持响应时间在2-4小时内（含4小时）的，得3分。 3.投标人服务便利性较弱，技术支持响应时间超出4小时的，得1分； 注：不提供方案不得分。 | 5 |
| 价格部分 | 10% | 以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评标基准价 = 评审价格的最低价 = 满分（10） 其他投标报价得分 = (评标基准价÷评审价格) ×10 |  |  | 10 |

计算汇总：

          - .商务得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的商务及部分进行评审，并进行独立打分。商务得分=各评委评分总和÷评委人数

          - .技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标人的投标文件的技术部分进行评审，并进行独立打分。技术得分=各评委评分总和÷评委人数

          - .综合评标得分：计算各投标人的价格得分。将各评委对每个投标人的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该投标人的综合评标得分。

          - .计算公式：投标人的综合评标得分＝各评委对每个投标人的商务及技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分。

          - .最终评标得分最高者为中标候选人，将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标总得分排名第一的投标供应商为第一中标候选人，在本项目中标公示质疑投诉期内出现中标人放弃中标资格或因违规或其他原因而被取消中标资格时，招标人重新招标。

### 保密及其它注意事项

#### 28.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

#### 28.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

#### 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

#### 28.3评委会不向投标人退还投标文件。

### 评标结果公示

29.1评标结束后，采购代理机构和招标人将在中国招标投标公共服务平台、广东金晔利招投标咨询有限公司网公示评标结果。公示期3日。

29.2评标结果公示后，招标人可以根据实际需要通知中标候选人在2个工作日内，对按招标文件评审资料中的相关证件、证明文件、合同等资料的原件或其系统资料进行核对。中标候选人没有在规定时间送审相关资料或配合核对的，或者招标人经核查发现中标候选人相关资料与投标文件有不一致或弄虚作假的，招标人可以取消其中标候选人资格，没收投标保证金，并将情况报送行业主管部门依法处理。

授予合同

### 授标时更改采购货物数量的权力

#### 30.1招标人在授予合同时有权在允许幅度内对“项目需求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

### 中标通知书

#### 31.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

#### 31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 签订合同

#### 32.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

#### 32.2“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

### 中标服务费

#### 33.1中标人应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。

#### 33.2收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 服务招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100~500 | 0.8% |

#### 例子：

100万元*1.5%=1.5万元

（500-100万元）*0.8%=3.2万元

合计：1.5+3.2万元=4.7万元

#### 中标服务费请汇入以下账号：

银行开户名：广东金晔利招投标咨询有限公司

开户行：招商银行股份有限公司佛山分行

帐号：757901239310933

### 接受和拒绝任何或所有投标的权力

#### 34.1采购代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 出现重新采购的排斥情形

35.1投标人在本项目有下列情形之一的，不得再参加招标人对本项目重新组织的采购活动：

①弄虚作假或有其他影响采购公正的违法违规行为的；

②中标后放弃中标的；

③中标后不按招标文件规定与招标人签订合同或提交履约保证金或因其他违法违规行为被招标人取消中标资格的；

④合同授予后违约单方解除合同或因其违约行为被招标人解除合同的。

# 第四章  合同格式

（参考范本）

合 同 书

合同编号：

项目名称：

招标编号：

（参考范本）

合同格式

甲    方（招标人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：
电    话：                传  真：           地  址：

根据           项目的采购结果，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、下列文件均为本协议不可分割部分

- 项目编号：                 招标项目：              ；

二、项目概况

本项目为同步预防审计服务，服务对象为南海文化中心，南海文化中心项目规划总用地56017.60平方米、东侧道路用地面积7859.03平方米，总建筑面积169783.76平方米（不含东侧道路）建设包括科技活动展馆、图书馆、美术展馆、城市综合展馆、文化综合类建筑、青少年活动建筑、老年人活动中心和管理服务区等。设置两层地下室，地下室总面积为74438.34平方米。

三、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

注：合同金额为服务费包干总价，包含项目同步预防审计服务的一切费用，包括：前期准备、所有工作人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯、常驻现场的费用等）、调研、全额含税发票及合同实施过程中的可预见及不可预见费用等，不因建设规模增减、工期延长等原因而增加服务报酬。因不可抗力、政策变化等非乙方原因中途停工时，由甲乙双方另行协商停工期间的审计服务安排及付款方式。

四、服务期限要求

自项目服务合同签订之日起至项目竣工联合验收及结算完成并出具完整的审计报告为止。

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1.乙方提交项目前期阶段审核分析报告后10个日历天内，甲方向乙方支付合同金额的15%；

2.自合同签订之日起每6个月，甲方每半年向乙方支付合同金额的10%，支付至合同金额的95%时停止支付；

3. 项目结算完成且乙方向甲方提交项目同步预防审计报告后10个日历天内，甲方向乙方支付合同金额的5%；

4.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）中标通知书。

六、考核及违约处罚:

1.乙方须按投标文件中所提交的人员名单安排人员提供咨询服务，如因故需要更换个别人员的，所更换的人员必须具有同等或更高的资历，乙方应向甲方提交书面报告并经同意后方可更换人员。甲方可以与乙方协商，建议其更换认为不称职的人员，乙方应及时采纳甲方的建议予以更换，并在甲方发出建议书后七天内给予更换书面回复。如乙方未经甲方同意擅自更换人员或无正当理由拒绝接受甲方建议更换不称职人员的，则甲方有权对乙方收取10000元/人•次的违约金，如发生以上情况3次的，则甲方还有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

2.乙方应遵照招标文件的要求和自身的服务承诺，按服务合同要求开展审计工作，并接受甲方对其考核。对违反合同约定的，甲方有权对其进行处罚（具体处罚详见招标文件和委托协议书）。

3.对乙方不按合同完成委托业务、审核中出现严重错误或发生与委托业务相抵触的行为，除乙方与委托项目有利害关系需回避外对在合同期内拒绝接受分配任务的乙方，甲方有权终止该乙方的资格，追究其相关的法律和经济责任。

4.实行廉政建设一票否决制。委托服务期间，甲方若发现乙方或乙方审计人员有弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊等违规违纪现象，或与被审计单位串通，违反诚实信用和投标承诺等，以谋取非法利益或损害政府利益的，一经查实，甲方立即终止该乙方资格及解除违约乙方的服务合同关系，不予支付所涉及审计项目的审计服务费（委托费用），并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

5.对拒绝接受甲方监督检查和管理的乙方，甲方有权中止其与甲方合作的资格，而且不予支付所涉及审计项目或正在实施审计项目的审计服务费（委托费用）。

6.乙方必须独立完成甲方委托的审计任务，不得将审计业务转让给第三方实施。甲方若发现乙方将甲方委托的审计业务转让给第三方实施的，一经证实，甲方有权解除所涉及审计项目的委托，而且不予支付所涉及审计项目的审计服务费（委托费用），并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究相应的经济和法律责任。

7.因乙方原因导致项目审计结论不实，引起诉讼和纠纷的，该乙方除承担相关责任外，甲方还将根据情节的严重程度对此乙方作出通报批评、扣减审计费用、停止委托新的审计任务和解除委托合同等处罚。

8.甲方若发现乙方的资质被降级或吊销的，甲方有权终止乙方资格，停止正在实施审计的委托项目，解除其委托审计合同且审计服务费（委托费用）不予支付，并对其所造成的经济损失和法律纠纷依法追究经济和法律责任。

9.对乙方出现的其他严重违法违规行为，甲方有权终止该乙方的审计活动，终止乙方资格，解除合同，其审计服务费（委托费用）不予支付，并追究其相关的法律和经济责任，所造成的一切损失由其负责。

七、审计目标

1.监督项目的财政资金支付的合法性、项目信息的真实性。

2.审计项目实施过程中的各项工作的合法性。

3.监督建设单位内部工程管理制度的建立和执行。

4.发挥廉洁预警作用，降低工程建设过程中风险损失。

5.对项目进行绩效评价，确保工程项目的经济性、效率性和效果性。

八、主要职能

1.编写项目的审计实施方案、审计文书和审计信息。

2.对项目建设全过程进行监督与评价。

3.组织实施审计工作，并提出审计意见。

4.对审计发现问题提出意见及整改建议。

5.提供审计方面的咨询服务意见。

九、工作内容

根据同步预防指引的各个环节的清单及本审计实施方案的内容对项目进行审计（具体项目审计实施方案由审计单位制定），主要审计内容如下：

1.内部管理审计：

建设单位有关工程管理制度的订立及执行情况以及各参建单位工程管理情况，并提出合理的意见及建议。

2.对项目前期审计：

从项目立项、勘察设计、招投标阶段，相关建设项目审批文件是否齐全，招投标程序及结果是否合法有效、勘察设计工作程序是否合理;合同的签订是否严格执行相关规定,招标文件与合同的约定是否有冲突等。

3.施工期间审计：

（1）对合同的履行情况进行审计。

（2）对进度价款支付进行审计。包括：资金拨付审核程序是否合法合规，大额资金支付是否严格按相关制度执行。

（3）对质量控制进行审计。包括：质量管理相关制度是否完善，质量检查是否按规定开展等；施工资料与施工进度是否同步；施工方提供材料质量、设备质量要求是否符合合同约定、检验报告是否真实；工程验收内容和程序是否与合同约定一致，工程验收结果是否达到合同约定标准等。

（4）对工程变更签证情况进行审计，参考《佛山市南海区建设工程变更管理办法》及南海区国资系统建设工程变更管理的相关法规、规定要求，核查变更资料是否符合相关要求，变更签证的报批手续是否合法、合规。

对隐蔽工程验收情况进行审计，核查隐蔽工程验收资料是否符合相关要求，隐蔽工程验收手续是否合法、合规。

（5）对成本控制、环境保护工作、工期的执行、工程竣（交）工、工程结算等环节进行审计。

（6）对工程项目设计单位进行审计监督。包括：勘察设计文件是否经过专家评审，设计文件中是否对特定供货单位设置的规格、技术条件等“排他性”条款，勘察设计费支付是否符合合同约定等。

（7）对工程项目施工单位进行审计监督。包括：施工单位主体资格是否合法，有无违法分包、转包工程的现象，有无偷工减料、高估冒领、虚报冒领工程款等。

（8）对工程项目监理单位进行审计监督。包括：单位主体资格是否合法、是否按照合同约定履行工程咨询服务、施工质量监督、相关工程资料是否按规范同步完成等的工作。

4.服务工作要求

（1）制订项目审计工作的实施方案。

（2）审计人员在审计过程中对审计事项既要充分取证，更要注意保密，有关事项或疑难问题应及时向甲方反映,并协助甲方做好项目的同步预防工作。

（3）遵守审计工作纪律和审计职业道德，遵循国家审计准则等有关规定，并对其审计结果负责。

（4）提供24小时全天候热线咨询服务及免费支持，对甲方的紧急服务通知或需派人员到达现场提供支持服务的，需在接报后无条件服从到达项目现场。

（5）对甲方的服务通知(包括接件及领资料)，乙方须在接报后1小时内响应，接件后3天内将主审人员情况报甲方(可采取传真、电子邮件等方式)；并保证当甲方有需要时，在1天内将所有资料按甲方要求完成签名及加盖相应印章后交回甲方。所有按甲方要求需要加盖公章的必须加盖投标人的公章。

（6）乙方须按投标文件中所提交的人员名单安排人员提供咨询服务，如因故需要更换个别人员的，所更换的人员必须具有同等或更高的资历，乙方应向甲方提交书面报告并经同意后方可更换人员。甲方可以与乙方协商，建议其更换认为不称职的人员，乙方应及时采纳甲方的建议予以更换，并在甲方发出建议书后七天内给予更换书面回复。

5.审计周期要求

- （1）自项目服务合同签订之日起至项目竣工联合验收及结算完成并出具完整的审计报告为止。本项目审计进度与工程进度同步。

（2）服务合同签订后的30个工作日内，根据审计内容及项目的推进情况，完成内部管理审计和项目前期审计工作，并出具审查分析报告。

（3）之后每季度为一期，乙方原则上每月集中审计一次，并在每期结束后20个工作日内对上一期的审计工作出具审查分析报告。

（4）项目竣（交）工验收并结算后30个工作日内对项目建设的全过程进行审计，并出具审计报告。

十、审计成果提交

乙方须出具各工程项目建设期间（项目前期、施工期、竣工验收期）各阶段审计分析报告（一式三份），和项目竣（交）工验收并结算后30个工作日内出具项目同步预防审计报告。（一式五份）。

十一、违约责任与赔偿损失

- 如乙方未经甲方同意擅自更换人员或无正当理由拒绝接受甲方建议更换不称职人员的，则甲方有权对乙方收取10000元/人·次的违约金，如发生以上情况3次的，则甲方还有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

- 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收或视情况选择单方终止合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国保险法》及相关法律法规处理。

十二、争端的解决

签约双方在合同执行过程中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能通过解决达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余没有争议的部分。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

- 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

- 合同壹式捌份，其中甲执肆份，乙方执叁份，招标代理机构执壹份。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人（负责人）或授权代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

签定日期：        年     月    日

：

合同附件清单

（附后）

附注：

1、本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和乙方的投标文件及相关确认文件；

2、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

# 第五章  投标文件格式

# 第一部分     自查表

## 1.1、资格性/符合性自查自评表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性 检查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1. 投标人须是中国大陆境内的独立法人，具有独立承担民事责任的能力及良好的商业信誉。 2. 投标人须提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： 2.1.财务状况报告可提供以下几种形式之一： 1）经会计师事务所审计的2019年度财务报告，如投标人为2020年1月后成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告； 2）基本开户银行出具的资信证明； 3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 2.2.投标人应依法缴纳税收，须提供扣除提交投标文件截止之日当月往前顺推6个月以内任1个月的纳税证明，依法免税的投标人须提供相应免税证明文件，新成立的投标人按实际的纳税情况递交相关证明。 2.3.投标人应依法缴纳社会保障资金，须提供扣除提交投标文件截止之日当月往前顺推6个月以内任1个月的缴纳社会保障资金的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应免缴证明文件，新成立的投标人按实际的缴纳情况递交相关证明。 3. 投标人须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4. 投标人参加本次采购活动前三年内（自提交投标文件截止之日起往前推三年）在经营活动中没有重大违法记录。 5. 投标人须具有有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。 6.本项目不接受联合体参与。 | □通过 £不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 签署、盖章要求 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人/负责人签字或盖章（或签字人有法定代表人/负责人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金 | 投标保证金金额：42393.00元。（提供转帐、汇款的复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 服务要求 | 实质性响应招标文件中服务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定· | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 |  |  |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 1.2、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |
|  |  |  | 见投标文件第 （）页 |

注：此表针对《综合评审指标表》填写。

# 第二部分   资格证明文件

2.1、投标函

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

根据贵方南海文化中心项目同步预防审计服务采购的投标邀请（招标编号：GDJYLCG-2019022），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件一份正本及副本柒份：

第一部分     自查表

1.1、资格性/符合性自查自评表

1.2、评审项目投标资料表

第二部分   资格证明文件

2.1、投标函；

2.2、法定代表人/负责人资格证明书；

2.3、法定代表人/负责人授权书；

2.4、关于资格声明函；

2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书；

2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函；

2.4.3关于无重大违法记录声明书；

2.5、经营状况一览表；

2.6、保证金声明函

第三部分  商务技术文件

3.1、投标一览表；

3.2、投标分项价格表；

3.3、项目服务要求条款响应表；

3.4、同类项目业绩一览表

3.5、服务实施方案；

3.6、响应招标文件要求的其他证明材料；

3.7、承诺函(格式自拟)

第四部分 其他文件说明

4.1、其他文件说明

5、投标文件封面和密封袋封面

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为       元。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                        .

投标人代表签字

电话                               投标人名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

## 2.2、法定代表人/负责人资格证明书

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       （投标人名称）     的法定代表人/负责人。为南海文化中心项目同步预防审计服务采购（招标编号：GDJYLCG-2019022）签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人/负责人”或“负责人”，须与投标人的“营业执照”上的内容一致。

2.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

法定代表人身份证正反面复印件加盖投标人公章

## 2.3、法定代表人/负责人授权书

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

本授权书委托书声明：我          (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人/负责人,现授权委托                (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加广东金晔利招投标咨询有限公司组织的南海文化中心项目同步预防审计服务采购（招标编号：GDJYLCG-2019022）的招标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：              性别：           年龄：

单位：                部门：           职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章：）

日期：

注：

1.投标人“法定代表人”或“负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。

2.此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标人“营业执照”上的内容一致。

3.所指代理人即为投标代表人。

4.此表应按“投标人须知”的规定单独提交。

代理人身份证正反面复印件加盖

投标人公章

## 2.4、关于资格声明函

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

关于贵方南海文化中心项目同步预防审计服务采购（招标编号：GDJYLCG-2019022）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的，并声明：

1.由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件第一章 招标公告“供应商资格”要求提供的文件。

3.其它能使招标人和采购代理机构满意的资格证明文件；

4.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件请附后（营业执照，有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书)

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                             电话：

单位盖章：

## 附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

我单位参加南海文化中心项目同步预防审计服务采购（招标编号：GDJYLCG-2019022 ）的投标，郑重承诺如下：

我公司（单位）自成立至今均依法缴纳了各项税费、各项社会保障资金，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

注：提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件附后：税务登记证复印件(地税或国税)。（如无，须提供相关证明材料。已按《关于我省实施“三证合一”“一照一码”改革的通告》规定，取得“一照一码”营业执照的，则无需提供。） 须提供扣除提交投标文件截止之日当月往前顺推6个月以内任1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年    月    日

## 附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

承诺函

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

我单位参加南海文化中心项目同步预防审计服务采购（招标编号：GDJYLCG-2019022）的投标，郑重承诺如下：

1、我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我单位是符合国家法律、行政法规规定要求的投标人。

特此承诺。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年     月     日

具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料

| 注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。 | 名称 | 数量 | 具体情况 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备情况 |  |  |  |  |
| 1 | 办公场地 |  |  |  |
| 2 | 办公电脑 |  |  |  |
| 3 | 办公电话 |  |  |  |
| 4 | 打印机 |  |  |  |
| 5 | 复机机 |  |  |  |
| 6 | 车辆 |  |  |  |
| 7 | ……. |  |  |  |
| 二、专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 三、其他投标人认为说明的内容 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2、投标人可提供但不限于经营场所、所拥有的设备、资源等图片描述或材料复印件等作为证明材料。

## 附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书

无重大违法记录声明书

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

我方诚意参与本项目投标，并特此声明在参加本次采购活动前三年内（自提交投标文件截止之日起往前推三年），我方在经营活动中没有以下违法记录：

1）因违法经营受到行政机关做出的停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2）因违法经营受到各级司法机关做出的刑事处罚。

3）参加本项目投标时被禁止参加采购活动并在有效处罚期内。

4）其它事项说明：

投标人名称：         （全称）                      （公章）

说明：

1、本声明书内容不得擅自删改。

## 2.5、经营状况一览表

1.投标人需提供2019年度的财务报表复印件（加盖公章）。

2.如投标人为2020年1月后成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件（加盖公章）。

## 2.6保证金声明函

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

- 我方已于年月日以□电汇/□银行转账/□网银方式，为（项目名称）（招标编号：GDJYLCG-2019022）项目递交了保证金人民币元，并划入招标文件（含招标公告）中指定的账户。详见下方保证金支付凭证：

□银行出具的汇款单复印件；或

□转账凭证复印件；或

□网银支付凭证。

- 我方在此声明：退还保证金时请按以下内容划入我方账户（必须与保证金凭证上所载的账户信息一致）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 银行信息 （必须与保证金凭证上所载的账户信息一致） |  |
| --- | --- |
| 开户名称: |  |
| 开户银行: |  |
| 开户账号: |  |

投标人名称（盖单位公章）：

日期：

（粘贴保证金凭证加盖公章的电子扫描件或复印件，如果此页空间不足可以后附粘贴；为确保准确退还保证金请尽量保证保证金凭证上的银行名称和账号信息清晰）

注：1、投标人必须详细准确地填写本声明函，并按要求粘贴凭证电子扫描件或复印件。

2、本保证金声明函另需单独提交。

# 第三部分  商务技术文件

## 3.1、投标一览表

项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招标编号：GDJYLCG-2019022                        报价单位：人民币元

| 标的名称 | 投标金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南海文化中心项目同步预防审计服务 | 大写： 小写： |  |

投标人代表签字：                     。

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

2、“投标一览表”中的报价内容均不能手写，否则报价无效，按废标处理。

## 3.2、投标分项报价表

项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招标编号：GDJYLCG-2019022

（格式自定）

| 序号 | 分项 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |
| 2 | …… |  |
| 3 | …… |  |
| 4 | …… |  |
| 5 | …… |  |
| 6 | 各种税费 |  |
| 7 | 其他费用 |  |
| 8 | 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：

- 投标人的详细报价表格式可自定。

## 3.3、项目服务要求条款响应表

项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招标编号：GDJYLCG-2019022

| 序号 | 主要条款 |  |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人的服务要求及商务条款。 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 5 | 招标文件中的全部服务要求条款均能完全响应 |  |  |  |
| 6 | 同意接受采购方发布的补充通知中各项技术商务要求（如有） |  |  |  |
| 7 | 同意采购方以任何形式对我方提供的技术商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |  |  |
| 二、项目服务要求重要条款及一般条款偏离情况说明（如有）： |  |  |  |  |
| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、响应栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“项目服务要求条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述主要条款内容与“采购项目项目服务要求”列述不一致时，均以“采购项目项目服务要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.4、同类项目业绩一览表

项目名称：                              招标编号：

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  | ┆ |  |  |

注：1.请按《综合评审指标表》要求提供同类项目业绩证明材料复印件，并加盖投标人公章。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：

投标人授权代表亲笔签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 3.5、服务实施方案

项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招标编号：GDJYLCG-2019022

服务技术方案包括：

1、对项目的理解、熟悉程度及针对本项目制定的重难点方案；

2、服务方案；

3、投标人规章制度；

4、服务质量保证措施；

5.其他投标人认为需要说明的内容。

注：1、投标人应充分理解本次招标内容并按照上述要求（不限于）自行编写。

2、投标人必须对自己的投标文件及投标方案须符合中华人民共和国相关法律法规要求，否则全部责任由投标人承担。

投标人名称：

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

3.6、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购

招标编号：GDJYLCG-2019022

主要内容应包括：

1.公司简介；

2. 人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 所持资格证/ 学历件名称 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、需提供上述人员的相关证件复印件及2019年9月-2020年2月出具的社保证明等材料加盖投标人公章。

3、技术顾问须提供人员相关证书复印件并加盖投标人公章，如非投标人单位在职人员可提供聘任合同，聘任期不得少于本项目服务期要求。

3、投标人的认证证书、信誉等情况一览表：

| 序号 | 证书名称 | 获证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）证书要求提供加盖公章的复印件。

3.其它服务承诺。

......................

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第四部分 其他文件说明

## 4.1、其他文件说明

主要内容应包括：

1）投标服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

2）投标人认为必要的其他文件。

## 5、投标文件封面和密封袋封面

1、投标文件封面格式：

南海文化中心项目同步预防审计服务采购

投标文件

招标编号：GDJYLCG-2019022

正本/（副本）

投标人名称：                 （盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

投标人联系人：

二〇二〇年七月二十四日

2、投标文件密封袋正/副本封面：

致：广东金晔利招投标咨询有限公司

南海文化中心项目同步预防审计服务采购

项目编号：GDJYLCG-2019022

投  标  文  件

正本 壹 份

副本 肆 份

投标人名称：                 （盖章）

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在2020年07月24日 上午 9:30 之前不得启封

开标地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室

3、投标一览表信封封面：

致：广东金晔利招投标咨询有限公司 投标一览表 项目名称：南海文化中心项目同步预防审计服务采购 招标编号：GDJYLCG-2019022 投标人名称： （盖章） 在2020年07月24日 上午 9:30之前不得启封 开标地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室

注：1、投标一览表内容须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

企业采购保证金退付委托书

佛山市南海公有资产流转服务有限公司：

兹委托贵司将采购人：              的企业采购项目“                        ”（项目编号：                     ）

项目保证金：人民币大写:            （小写：￥          ）退回以下帐户：

户名：                      （与缴款人或者单位一致）

账号：

开户银行：

联系方式：

此委托退款账号及户名经本人（单位）核对无误，如有差异导致款项错退，本（单位）人承担其经济责任。

特此委托

单位（单位盖章）：

年     月     日

本委托书要求字迹清晰，涂改无效。